Le  25 JANVIER 2014

Association FRUCTOSE

Madame Anna CZAPSKI

Directrice

PROGRAMME D’AMENAGEMT DU SITE

ASSOCIATION FRUCTOSE SAISON 2014

Suite à notre dernière réunion du 24 janvier 2014 qui avait pour objet la programmation des travaux d’aménagement du site de l’association FRUCTOSE, l’association 7 Lieux vous propose l’intervention suivante :

Le 4X4

- Aménagement des loges : Pose de Placoplatre + joints + peinture cuisine et étage, pose de revêtement de sol cuisine et étage, aménagement coin cuisine et sanitaire, électricité (prises et éclairage) RDC et étage, pose d’un bloc porte et chape de béton couloir RDC.

- Installation scénique : Pose du  plancher de danse, montage du grill, distribution électrique.

- Salle Tati : Pose cloison et sas d’entrée

- Extérieur : Installation WC dans le container, éclairage extérieur

Les mouettes

Aménagement de :

- Entrée

- Bureau et local technique

- Salle cool school

- Container brico

Autres

- Création d’une cabine de toilettes sèches

- Création d’un bar mobile

La prestation de 7 Lieux comprendra également l’encadrement des 2 jeunes embauchés en Contrat d’Avenir par l’association FRUCTOSE. Ceux-ci interviendront en « auto-construction » et pour partie sur certains travaux d’aménagement, notamment : la peinture, la pose de placoplatre et autres travaux de pose et manutention liés aux travaux cités ci-avant (confère tableau  joint en page 3).

Le coût de cette prestation s’élève à 30 000 € TTC (TOUTES TAXES COMPRISES).

En souhaitant que notre proposition corresponde à vos attentes, nous vous prions de recevoir, Madame la Directrice, l’expression de nos sentiments les plus dévoués.

Le Directeur de 7 Lieux

Luc ARNOLD

Le 25 janvier 2014

7 Lieux

N° SIRET : 799 067 053 00014

Association Loi 1901

Préfecture du Nord N° w59501574

N° TVA intra (en cours)

7, rue Voltaire 59370 Mons-en-Barœul

Association FRUCTOSE

Port 2056 – 59140 DUNKERQUE

Anna CZAPSKI

DEVIS N°25012014 22A

PROGRAMME D’AMENAGEMT DU SITE ASSOCIATION FRUCTOSE SAISON 2014

| INTITULE | INTERVENTION | Montant HT | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x4 : Loges | Fourniture et M.œuvre | 10 800€ | 2 160€ | 12 960€ |
| 4x4 : Installation scénique | Fourniture et M.œuvre | 2 250€ | 450€ | 2 700€ |
| 4x4 : Salle Tati | Fourniture et M.œuvre | 1 100€ | 220 | 1 320€ |
| 4x4 : Extérieur éclairage et wc container | Fourniture et M.œuvre | 3 700€ | 740€ | 4 440€ |
| Les mouettes : entrée, bureau, local tech. | Auto-construction | 0 | 0 | 0 |
| Les mouettes : salle cool school | Fourniture et M.œuvre | 1 350€ | 270€ | 1 620€ |
| Les mouettes : Container brico | Fourniture et M.œuvre | 900€ | 180€ | 1 080€ |
| Création cabine toilettes sèches | Fourniture et M.œuvre | 1 250€ | 250€ | 1 500€ |
| Création d’un bar mobile | Fourniture et M.œuvre | 3 650€ | 730€ | 4 380€ |
| TOTAL |  | 25 000€ | 5 000€ | 30 000€ |

Inscrire la mention « Bon pour accord » + date, signature et cachet de l’association

ANNEXE INFORMATIVE